# 通用 Ontology 平台 MVP 开发方案（V2.2）

版本：V2.2（2026-08-05）｜ 需求：逆向建模 → 多源整合 → 生成新系统 V2.2 变更：新增第 6 节「建模准确性方法论」（五关系类型 + 数据交集验证 + 评估体系），并同步更新 M3 设计。

## 1. 一句话目标

30 分钟演示链路：连两个老数据库 → AI 各自逆向生成本体草稿 → 人工确认并把两个系统的”客户”合并为一个对象 → 一键生成新系统骨架（新库表 + CRUD API + 可运行的管理界面），每个字段都能追溯回源表。

验证两个核心假设：

- AI 辅助逆向建模能把”读懂老系统”的成本从月级压到天级

- 本体作为”老系统拆迁重建的中间件”，客户愿意为”统一语义 + 生成新系统”付费

## 2. 需求确认结论（本方案的输入）

| 问题 | 结论 |
| --- | --- |
| 目标场景 | 企业已有存量系统，逆向建模与数据整合 |
| 第一优先用途 | 改造/重建系统：本体作为替换或整合老系统的中间蓝图 |
| 数据源 | 关系数据库（MySQL / PostgreSQL / Oracle） |
| 正向生成产出物 | 可运行应用骨架：新库表 DDL + CRUD API + 管理界面 |
| 典型场景 | 整合为主：多老系统共存、先统一语义；整体替换是后续坡道 |

## 3. 竞品核查结论（2026-08 调研）

| 相邻赛道 | 现状 | 对我们的含义 |
| --- | --- | --- |
| AI 逆向建模 | 无成型产品：传统工具只出物理模型；SqlDBM 有 AI 语义命名但面向英文云数仓；DataWorks 靠表名规则且绑自家引擎；Ontop 语义强但零自动化 | 路径空白确认。LLM 建模准确率 68–86%，印证”草稿+人工确认”设计正确 |
| MDM/实体解析 | 商业与国内 MDM 全部合并数据记录，无人把”模型层合并+映射留痕”做成产品 | 差异化真实存在；定位为”整合前期的语义对齐层”；护城河是裁决知识库与映射资产 |
| 代码生成器 | 现有生成器输入是技术模型/单库/自然语言；“语义模型→应用骨架”无人做，行业共识”AI 建模、模板出码” | 壁垒在 M1–M4 的本体与血缘数据质量；窗口期有限 |

## 4. 明确不做（V1 红线）

| 不做项 | 后置到 |
| --- | --- |
| Action 写回 / 行动 Agent | V2 |
| 数据迁移（golden record 记录层合并）与双跑切换 | V2，V1 只生成迁移映射说明——与 MDM 的边界 |
| 查询 Agent（自然语言问数） | V1.5 附加能力 |
| 物化同步（CDC） | V2，V1 逆向建模只读源库 |
| 模板市场 / 多租户 / 细粒度权限 | V3 |
| 图数据库 | PostgreSQL 递归查询顶住 |

## 5. 功能清单（6 个模块）

| # | 模块 | 干什么 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 连接器 | 连 MySQL/PG/Oracle，拉 schema + 采样数据 | 只读；Oracle 方言单独适配 |
| M2 | AI 逆向建模助手 | LLM 读 schema → 生成本体草稿（YAML） | 只产草稿不落库；建 3-5 个测试库的回归评测集 |
| M3 | 多源整合工作台 | 跨源对象的五种关系类型裁决（合并/上位对象/生命周期/子类型/不合并），数据交集验证，决策留痕 | 差异化核心①，方法论见第 6 节 |
| M4 | 本体管理 | YAML 存储、Git 版本化、React Flow 可视化 | 本体 = 单一事实源 |
| M5 | 正向生成器 | 本体 → Alembic 迁移脚本 + FastAPI CRUD + Refine 管理界面，生成物携带字段级血缘标注 | 差异化核心② |
| M6 | 血缘追溯 | 新系统任一字段 → 本体属性 → 源表列 的映射链查询与可视化 | 整合可信度与审计的基础 |

## 6. 建模准确性方法论（核心 know-how）

### 6.1 设计原点：准确性不是”像不像”，而是”对不对得起业务”

两个系统的模型交叉但不完全一样是常态（典型如招聘系统 vs HR 系统），“合并/不合并”的二元判断必然犯错。因此本产品的合并决策是关系类型裁决，准确性评估也分两层：单库逆向（M2）与跨源合并（M3）。

### 6.2 单库逆向建模的评估指标（M2）

| 指标 | 测量方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 对象识别精确率/召回率 | 3-5 个测试库人工标注基准（该建的对象、该忽略的噪音表） | 漏建与噪音分开统计 |
| 属性/关系映射准确率 | 与标注基准自动比对 | 显式外键易，隐式关系（无外键但逻辑关联）是难点 |
| 人工修改率（北星指标） | AI 草稿 → 人工确认稿的编辑距离 | 直接度量”AI 省了多少事”；每次真实使用都在产生数据，逐版本追踪 |
| 可执行性验证 | 用本体生成查询执行，对比手写 SQL 结果 | 唯一全自动的客观验证——模型对不对，跑出来的数据不会撒谎 |

### 6.3 跨源合并的五种关系类型（M3 的裁决选项）

| 关系类型 | 判定特征 | 建模方式 | 招聘 vs HR 案例 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 完全等价 | 同一业务概念、属性高度重合 | 合并为一个对象，多源 sources 映射 | 两系统的”部门” |
| ② 部分重叠 | 公共属性 + 各自特有属性 | 建上位对象（如”人员”）承载公共属性，各自保留特有属性 | 候选人与员工共享姓名/身份证/电话 |
| ③ 生命周期阶段 | 同一实体的不同时期状态 | 统一对象 + 状态/角色属性，附阶段转化关系 | 候选人→员工（本案例最可能答案） |
| ④ 子类型 | 一个是另一个的特化 | 接口/继承表达（V1 预留 Interface） | 内部推荐候选人 ⊂ 候选人 |
| ⑤ 仅名字像 | 名称相近但语义不同 | 不合并，各自独立 | 招聘”职位(JD)” vs HR”岗位(编制)” |

### 6.4 三层证据：把语义判断变成数据验证

| 层 | 证据 | 强度 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Schema 语义 | 表名/列名相似度、注释、采样模式 | 软证据 | LLM 给出关系类型建议 + 理由，不定案 |
| 2. 数据交集 | 标识字段交集率（身份证/手机号/邮箱集合 ∩） | 硬证据 | 只读采样即可算：交集率 ≈0% 指向独立；30% 强烈指向③生命周期；≈100% 指向①/② |
| 3. 人工裁决 + 业务测试 | 领域专家选择关系类型；合并后跑”业务测试问题集”验证 | 定案 | 测试问题如”查所有从候选人转正的员工”，答对才算通过；决策留痕可回滚 |

数据交集验证是关键手段：它把”语义像不像”变成”数据证明是什么关系”，且不搬数据、只读采样即可完成。

### 6.5 评估体系落地

- M2 评测集：3-5 个行业测试库 + 人工标注基准本体，每次改 prompt 跑回归

- M3 评测对：人工构造 5-8 对”交叉但不同”的系统（招聘/HR 为第一个案例），标注正确关系类型，追踪 LLM 建议准确率与人工裁决接受率

- 北星指标：人工修改率 + 裁决接受率，逐版本对比

## 7. 最小元模型（V1 只实现 5 个概念）

# ontology.yaml 示例：两个老库整合后的"客户"
object_types:
  customer:
    label: 客户
    properties:
      - { name: id,    type: int,    pk: true }
      - { name: name,  type: string, label: 姓名 }
      - { name: level, type: enum,   values: [金, 银, 铜] }
    sources:                        # 多源映射：一个对象对多个源表
      - { connection: old_erp, table: customers,  pk: cust_id,
          fields: { name: cust_name, level: vip_flag } }
      - { connection: old_crm, table: t_client,   pk: client_no,
          fields: { name: client_name } }   # level 在 CRM 无对应，标记缺失
link_types:
  - { name: placed, from: customer, to: order, via: { fk: orders.customer_id } }

五种关系类型在元模型中的表达：①等价 = 单对象多 sources；②部分重叠 = 上位对象 + 各自对象（公共属性上移）；③生命周期 = 统一对象 + 状态属性 + 转化关系（link）；④子类型 = Interface（V1 预留，V2 实现）；⑤独立 = 无映射。Action、Function V1 不实现，YAML 预留扩展位。

## 8. 技术栈（现成轮子）

| 层 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Next.js + React Flow + shadcn/ui | 本体可视化 + 整合裁决界面 |
| 后端 | Python FastAPI + SQLAlchemy | 多源方言适配与 LLM 编排生态 |
| 存储 | PostgreSQL（本体定义 JSONB） | 一个库顶所有 |
| LLM | 主流模型结构化输出 | 两用途：schema→本体草稿；合并关系类型建议（给依据，裁决权在人） |
| 出码 | Jinja2 确定性模板，禁止 LLM 直接写代码 | 可重复可测试 |
| DDL | Alembic 迁移脚本 | 可演进、可回滚 |
| CRUD API | 参考 fastapi-crudrouter 结构 | 分页/过滤/权限位预留 |
| 管理界面 | Refine（或 React-Admin）自动生成 | 精力留给血缘可视化差异点 |
| 交集验证 | SQL 采样 + 集合交集计算 | 只读，标识字段自动识别（身份证/手机/邮箱正则） |

核心表 8 张：connections、ontologies、ontology_versions、object_mappings（多源映射）、merge_decisions（裁决留痕：关系类型、证据快照、裁决人）、overlap_analyses（交集验证结果缓存）、api_keys、generation_logs。

## 9. 四周计划

| 周 | 交付 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| W1 | M1 连接器（MySQL/PG 先行）+ schema 读取 | 连上两个库，页面看到表结构 |
| W2 | M2 AI 逆向建模 + M4 YAML 存储/确认界面 | 10 表库生成本体草稿，人工改两处保存 |
| W3 | M3 整合工作台（五关系类型裁决 + 交集验证）+ M6 血缘 | 招聘/HR 案例：候选人→员工按③建模成功，交集率证据可查 |
| W4 | M5 正向生成器（Alembic + CRUD + Refine）+ 演示打磨 | 端到端 demo：生成的新应用跑通人员增删改查 |

## 10. 验收 demo 脚本

准备两个 mock 老库（“招聘系统”和”HR 系统”，人员相关表结构故意设计为交叉但不同）：

- 配置两个连接（2 分钟）→ 2. AI 分别生成本体草稿（4 分钟）→ 3. M3 裁决：系统提示”候选人/员工交集率 34%，建议按生命周期阶段建模”，人工确认（8 分钟）→ 4. 一键生成新系统（即时）→ 5. 新系统人员管理页增删改查，点开”姓名”字段查看”来自招聘.candidate_name 和 HR.emp_name”，并跑通业务测试问题”查所有已转正人员”（全程 ≤30 分钟含讲解）

## 11. 三个最大风险（MVP 视角）

- LLM 逆向建模质量不稳（实测 68–86%）：底线”只产草稿+人工确认”；评测集做回归

- 关系类型判错（如把⑤误判为①）：LLM 只给建议+证据快照，裁决权在人；merge_decisions 留痕可回滚，沉淀为映射资产

- 被快速复制：生成器与字段映射会商品化，护城河 = 本体质量 + 裁决知识库 + 血缘数据，以及第 6 节这套方法论的工程化深度